## Slide 1: Sprint 2- Automatiseren seinen zeilwedstrijd (vervolg)
Gemaakt door: Stijn Ooms, Hugo Ooms, Luco Berkouwer en Tigo Goes

## Slide 2: Recap project
Auto Dick 3
Elmar Pigeaut
Vlaggen hijsen
Automatisering

## Slide 3: Inhoudsopgave
Gesprek PO
Architectuur ontwerp
Speaker onderzoek
Gebruikersacceptatietest (GAT)
Volgende sprint
Retrospective

## Slide 4: Gesprek PO
Extra requirements gekregen
2 wekelijkse updates
Nieuw design besproken

## Slide 5: Nieuw design

## Slide 6: Architectuur ontwerp

## Slide 7: Speaker onderzoek
DAEX30HESF-4
DAEX25W-8

## Slide 8: Gebruikersacceptatietest
Testen bij wedstrijden

## Slide 9: Volgende sprint
User stories | Requirements | Acceptance Criteria | Story points
Als gebruiker wil ik weten of het system bijna leeg is, om te voorkomen dat die uitvalt tijdens een race. | Op het dashboard is te zien hoe vol het systeem nog is. | Er is code aanwezig waarmee je op het dashboard kan zien hoe vol het systeem is. | 3
Als gebruiker wil ik een speaker hebben die hoorbaar is op het water, zodat iedereen op hetzelfde moment kan vertrekken. | De speaker is te horen op minimal vijf meter afstand op het water. | Er is code geschreven waarmee je de speaker op het water kan horen. | 3
Als gebruiker wil ik dat het systeem robuust is, zodat er geen water in het systeem kan komen. | De Autodick is spatwater dicht. | De Autodick kan tegen water. | 2

## Slide 10: Volgende sprint
Afbreekprocedure programmeren

## Slide 11: Retrospective
Communicatie kan veel beter
Tempo kan hoger