## Slide 1: Sprint 5- Automatiseren seinen zeilwedstrijd (vervolg)
Gemaakt door: Stijn Ooms, Luco Berkouwer en Tigo Goes

## Slide 2: Inhoudsopgave
Recap project
Gehele flowchart
Tekeningen
Burndown chart
Testen
Eindmarkt
Retrospective

## Slide 3: Recap project
Auto Dick 3
Elmar Pigeaud
Automatisering van seinsignalen

## Slide 4: Flowchart
Requirements | User Stories | Acceptance Criteria | Storypoints
De code is overzichtelijk. | Als gebruiker wil ik dat de code overzichtelijk is, zodat het in de toekomst makkelijk aangepast kan worden. | Er is een flowchart aanwezig, die compleet is. Ook zijn er sub charts aanwezig die dieper in aparte onderdelen gaan | 4

## Slide 5: Tekeningen
Requirements | User Stories | Acceptance Criteria | Storypoints
Er zijn tekeningen van het product aanwezig. | Als producent wil ik tekeningen van het systeem hebben, zodat deze produceerbaar is. | Er zijn 2D en 3D tekeningen aanwezig over ons product. | 6

## Slide 6: Burn-Down chart
Chart: Burn-down
| 38838 | 39203 | 39569 | 39934 | 40299 | 40664 | 41030 | 41395 | 41760 | 42125 | 42491 | 42856 | 43221 | 43586 | 43952 | 44317 | 44682 | 45047 | 45413
Excpected | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Actual | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 4 | 4

## Slide 7: Testen zondag
Testplan uitvoeren
Het water op
Requirements | User Stories | Acceptance Criteria | Storypoints
Het systeem is te testen met behulp van een testplan. | Als productowner wil ik dat mijn te testen is, zodat de kwaliteit te waarborgen is. | Er is een testplan aanwezig. Deze moet ook uitgevoerd zijn. | 4

## Slide 8: Eindmarkt presentatie
Oude- en nieuwe system vergelijken
Poster ontwerpen (2p)
Demo video maken (4p)

## Slide 9: Retrospective
Week hard doorwerken
Nog veel te doen